UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS

CURSO DE SISTEMAS OPERATIVOS

NOVIEMBRE 20 DE 2025

Proyecto Final: Mini-Kernel de Demostración

Objetivo del Proyecto

Desarrollar un programa (simulador o implementación modular) que demuestre la funcionalidad básica de los cuatro componentes principales de un sistema operativo: gestión de procesos, gestión de memoria, gestión de archivos y gestión de E/S.

Herramientas Sugeridas

- Lenguaje de Programación: C o C++ (recomendado para proyectos de SO).

- Entorno: Linux/Unix (para implementar y probar).

FASE 1: Planificación y Gestión de Procesos (Días 1-4)

| Días | Tarea | Componente Principal | Entregable/Hitos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definición del Proyecto | N/A | Documento de Diseño Inicial (Estructuras de Datos). |
| 2 | Estructura de Procesos | Gestión de Procesos | Definición de la estructura PCB (Process Control Block). |
| 3 | Planificador de CPU | Gestión de Procesos | Implementación de una cola de listos con algoritmo FIFO o Round-Robin simple. |
| 4 | Transiciones de Estado | Gestión de Procesos | Función para simular el cambio de estado (Nuevo $\rightarrow$ Listo $\rightarrow$ Ejecución $\rightarrow$ Terminado). |

FASE 2: Gestión de Memoria (Días 5-8)

| Días | Tarea | Componente Principal | Entregable/Hitos |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Estructura de Memoria | Gestión de Memoria | Definición de un array que simula la memoria principal. |
| 6 | Asignación de Memoria | Gestión de Memoria | Implementación del algoritmo First-Fit o Best-Fit para asignar bloques de memoria a procesos. |
| 7 | Liberación y Fragmentación | Gestión de Memoria | Función para liberar bloques y manejo básico de la fragmentación (simulación). |
| 8 | Memoria Virtual (Simple) | Gestión de Memoria | Simulación simple de paginación o segmentación (p.ej., mapeo lógico a físico). |

FASE 3: Gestión de Archivos y E/S (Días 9-13)

| Días | Tarea | Componente Principal | Entregable/Hitos |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Sistema de Archivos | Gestión de Archivos | Estructura para simular el Directorio Raíz y el Bloque de Control de Archivo (FCB). |
| 10 | Operaciones de Archivo | Gestión de Archivos | Implementar funciones básicas: crear, abrir y cerrar un archivo (simulado). |
| 11 | Gestión de E/S | Gestión de E/S | Definir una tabla de dispositivos de E/S (simulados: teclado, disco). |
| 12 | Solicitudes de E/S | Gestión de E/S | Función para simular una solicitud de E/S por parte de un proceso. |
| 13 | Interrupciones (Simuladas) | Gestión de E/S | Implementación de una función que simule la interrupción de E/S y notifique al proceso completado. |

FASE 4: Integración, Pruebas y Documentación (Días 14-17)

| Días | Tarea | Componente Principal | Entregable/Hitos |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Integración | TODOS | Unir los módulos. Asegurar que los procesos puedan solicitar memoria, crear archivos y realizar E/S. |
| 15 | Pruebas y Depuración | TODOS | Ejecutar escenarios de prueba: procesos que compiten por CPU y memoria, E/S simultánea. |
| 16 | Documentación Final | N/A | Redacción del informe final, explicando el diseño, estructuras de datos, algoritmos utilizados y resultados. |
| 17 | Presentación y Entrega | N/A | Preparar la presentación del proyecto y hacer la entrega final. |

Entregables (hasta el martes 9 de diciembre 10:00 p.m.)

- Código Fuente: El programa (Mini-Kernel de Demostración) en el lenguaje elegido.

- Documento Técnico: Un informe que detalle:

  - Arquitectura del simulador/código.

  - Algoritmos utilizados (Round-Robin, First-Fit, etc.).

  - Estructuras de datos clave (PCB, Tabla de Páginas, FCB, etc.).

  - Instrucciones de compilación y ejecución.

Rúbrica de evaluación

| Criterio | Peso | 0 - No Entregado / Ausente | 1 - Básico (Aceptable) | 2 - Cumple (Bueno) | 3 - Excelente (Excepcional) | Puntuación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Gestión de Procesos | 30% | No se implementa la simulación de procesos. | Se define la estructura PCB y la cola, pero el algoritmo de planificación tiene fallos o solo soporta un estado. | Implementación funcional de la estructura PCB y un algoritmo de planificación simple (FIFO o Round-Robin). Se simulan las transiciones de estado principales. | El planificador funciona de manera robusta con un algoritmo bien implementado. Maneja correctamente la simulación de las transiciones de estado (Listo, Ejecución, Terminado) y múltiples procesos. |  |
| II. Gestión de Memoria | 30% | No hay ninguna simulación de asignación de memoria. | Se define la estructura de memoria, pero la asignación o liberación es ineficiente y no maneja la fragmentación. | Implementación de un algoritmo de asignación de memoria funcional (First-Fit o Best-Fit). El simulador muestra claramente dónde se asigna y libera la memoria. | Implementación robusta del algoritmo de asignación y liberación, con un intento claro de simular o mitigar la fragmentación. Se incluye una simulación simple de paginación/segmentación. |  |
| III. Gestión de Archivos y E/S | 20% | No hay módulos de archivo ni de E/S. | Se define la estructura de archivos (FCB) o de E/S, pero las operaciones básicas de crear/abrir/cerrar o la gestión de interrupciones no funcionan. | Las operaciones básicas de archivos (crear, abrir, cerrar) están implementadas de forma simulada. El módulo de E/S incluye la tabla de dispositivos y la simulación de solicitudes/interrupciones. | El sistema demuestra una integración de archivos y E/S clara. La simulación de interrupciones de E/S está bien integrada con la gestión de procesos. |  |
| IV. Calidad del Código y Pruebas | 10% | El código no compila o es ilegible. | El código compila y funciona mínimamente, pero carece de comentarios, claridad o estructura. | El código es modular, bien estructurado, y utiliza nombres de variables y funciones descriptivos. Incluye comentarios suficientes. | El código es limpio, eficiente y modular. Se incluyen casos de prueba (simulados) que demuestran el funcionamiento de todas las funcionalidades requeridas. |  |
| V. Documentación Técnica | 10% | No se entrega documentación. | Documento breve que solo describe qué hace el programa, sin detallar la arquitectura. | Documento completo que describe la arquitectura, las estructuras de datos clave (PCB, FCB) y los algoritmos utilizados. | El documento es profesional, claro, conciso y profundo. Explica las decisiones de diseño, los retos enfrentados y la integración de los módulos. |  |
| TOTAL | 100% |  |  |  |  | /30 puntos |